Nr sprawy: N-M.ZP/Rb/1/2020

NOVUM-MED Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 26
89-410 Więcbork

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA (SIWZ) - roboty budowlane

Przedmiot zamówienia:
Wykonanie robót budowlanych przy realizacji inwestycji
pn. „Podniesienie jakości świadczonych usług poprzez rozbudowę, przebudowę i doposażenie Szpitala Powiatowego im. dr A. Gacy i dr. J. Łaskiego NZOZ
w Więcborku”

Postępowanie przetargowe o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz.U . 2019 r. poz. 1843 ze zm.)

Więcbork, dn. 23 lipca 2020 r.

        Maria Kiełbasińska
        Prezes Zarządu
        NOVUM-MED. Sp. z o.o.

Spis treści

Załączniki do SIWZ:
- zał. Nr 1 -	formularz ofertowy,
- zał. nr 2 -	oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia,
- zał. nr 3 -	oświadczenie o spełnieniu warunków udziału,
- zał. nr 4 -	oświadczenie dot. grupy kapitałowej,
- zał. nr 5 -	wykaz wykonanych robót budowlanych,
- zał. nr 6 -	wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia,
- zał. nr 7 –	klauzula informacyjna
- zał. nr 8 -	projekt Umowy,
- zał. nr 9 -	dokumentacja projektowa,
- zał. Nr 10 - decyzja nr 6740.254.2019 zatwierdzająca projekt budowy i uzyskanie pozwolenia na
        budowę
- zał. Nr 11 - zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 z
        dnia 31.07.2017 r.
- zał. Nr 12 - zaświadczenie właściwego organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną z dnia
        31.07.2017 r.
- zał. Nr 13 – dokumentacja projektowa
- zał. Nr 14 – dokumentacja wykonawcza
- zał. Nr 15 – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót

# Rozdział I. Obligatoryjne postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

## § 1. Zamawiający
NOVUM-MED Sp. z o.o.
Adres: 89-410 Więcbork ul. Mickiewicza 26
telefon: ( 52) 38 96 231 fax: (52) 38 97 263
e-mail: sekretariat@szpital-wiecbork.pl
strona internetowa Zamawiającego www.bip.szpital-wiecbork.pl
Godziny urzędowania: 7:30– 15:00
Numer NIP: 504-000-89-67 Numer REGON: 093213663

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym
- opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych,
- zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego: www.bip.szpital-wiecbork.pl,
- wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

## § 2. Tryb udzielenia zamówienia
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 10 ust. 1 i art. 39 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.).

## § 3. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych przy realizacji inwestycji
dofinansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś priorytetowa
6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działania 6.1. Inwestycje w infrastrukturę
zdrowotną i społeczną, Poddziałania 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną,
Schemat: Inwestycje w zakresie opieki szpitalnej – szpitale powiatowe, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
pn. „Podniesienie jakości świadczonych usług poprzez rozbudowę, przebudowę i doposażenie Szpitala Powiatowego im. dr A. Gacy i dr. J. Łaskiego NZOZ w Więcborku”
przy ul. Mickiewicza 26 w oparciu o Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia,
dokumentację projektową oraz :
- Decyzja nr 6740.254.2019 zatwierdzająca projekt budowy i uzyskanie pozwolenia na budowę – załącznik nr 10 do SIWZ
- Zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 z dnia 31.07.2017 r. – załącznik nr 11 do SIWZ,
- Zaświadczenie właściwego organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną z dnia 31.07.2017 r. – załącznik nr 12 do SIWZ,

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie prac budowlanych w Szpitalu Powiatowym
im. dr Adama Gacy i dr Józefa Łaskiego w Więcborku w ramach w/w projektu.

Zakres robót budowlanych obejmuje:
1. przebudowę Oddziału Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru
   Kardiologicznego w istniejącej powierzchni z jednoczesnym powiększeniem o przestrzeń po byłej pralni;
2. budowa stacji zgazowania tlenu,
3. dostosowanie bocznej klatki schodowej od strony byłej pralni i kuchni w budynku głównym do przepisów PPOŻ.,
4. wykonanie zaleceń ppoż. zgodnie z Postanowieniem WZ.5595.207.1.2019 z dnia 28 czerwca 2019 r. Kujawsko – Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiej Straży Pożarnej,
5. wykonanie robót zewnętrznych związanych z zagospodarowaniem oraz uporządkowaniem terenu po zakończeniu prac.

Obiekt wyposażony zostanie w instalacje:
Sanitarne:
  1. instalacja gazów medycznych w zakresie sprężonego powietrza medycznego,
     instalacji tlenu medycznego, próżni medycznej wraz z punktami poboru;
  2. klimatyzacji;
  3. instalacja wodno-kanalizacyjna: wody zimnej, wody ciepłej, kanalizacja sanitarna,
1. Elektryczne i Teletechniczne (w tym instalacja siły, trasy kablowe, rozdzielnice, instalacja oświetlenia podstawowego (oprawy LED) i awaryjnego, instalacja połączeń
   wyrównawczych, ochrona przeciwprzepięciowa i przeciwporażeniowa, system sygnalizacji pożaru, sieć LAN, system sygnalizacji alarmowo-przywoławczej, system kontroli dostępu, system domofonowy, instalacja telewizji kablowej i obserwacyjnej),
2. SAP obejmującą Oddział Ginekologiczno – Położniczy, Oddział Noworodkowy, Oddział Chirurgii Ogólnej z Salą Intensywnego Nadzoru Pooperacyjnego, piwnicę w starej części szpitala, Oddział chorób Wewnętrznych z Salą Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego zgodnie z projektem,
Uwaga: W ramach wykonywania prac związanych z dostosowaniem obiektu do przepisów ppoż. –
        instalacja SAP, sugeruje się aby przewody były montowane w listwach maskujących
        na suficie w celu zachowania estetyki oraz z rezerwą przewodów aby w przypadku
        modernizacji i remontu oddziałów można było założone przewody wykorzystać. Uwaga
        nie dotyczy Oddziału Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem intensywnego Nadzoru
        Kardiologicznego gdzie wykonanie instalacji SAP będzie zgodne z dokumentacją
        projektową i wykonawczą.

2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
    Kod wiodący: 45000000 - 7 - Roboty budowlane,
    Kody uzupełniające:
45100000 - 8 - Przygotowanie terenu pod budowę,
45111291 - 4 – Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45215100 - 8 - Roboty budowlane w zakresie budowy placówek zdrowotnych,
45300000 - 0 - Roboty instalacyjne w budynkach,
45400000 - 1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych,

3. Zamówienie obejmuje:
1. wykonanie robót budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej i wykonawczej oraz STWiOR, zgodnie ze szczegółowym harmonogramem rzeczowo – finansowym uzgodnionym i zatwierdzonym przez Zamawiającego na 7 dni przed podpisaniem Umowy. Ww. harmonogram może być aktualizowany w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym,
2. przeprowadzenie prób, rozruchu technologicznego oraz wymaganych badań, a także przygotowanie dokumentów niezbędnych celem przekazania do użytkowania obiektów
   w wyniku przeprowadzonych robót budowlanych,
3. przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej wraz z instrukcjami obsługi, konserwacji, serwisowania wszystkich zamontowanych w budynku urządzeń i wyposażenia. Przeprowadzenie szkoleń personelu w zakresie obsługi i konserwacji wmontowanych urządzeń i instalacji oraz zainstalowanie trwałego oznakowania ewakuacyjnego,
4. uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na częściowe i końcowe użytkowanie obiektów powstałych i przebudowanych w wyniku przeprowadzonych robót budowlanych.

4.  	Wizja lokalna
Zaleca się, aby przed złożeniem oferty Wykonawcy przeprowadzili wizję lokalną w siedzibie
Zamawiającego aby rozstrzygnąć ewentualne wątpliwości oraz zapewnić jednoznaczność składanej oferty, zarówno  w zakresie cenowo - przedmiotowym jak również odnośnie do terminu wykonania robót. Całkowite koszty związane z dokonaniem wizji lokalnej ponosi Wykonawca.
Wizję lokalną przeprowadza się na wniosek Wykonawcy. Termin  przeprowadzenia wizji lokalnej dla wszystkich Wykonawców zostanie opublikowany na stronie internetowej Zamawiającego: www.bip.szpital-wiecbork.pl. Niedokonanie wizji lokalnej   nie będzie mogło stanowić podstawy do zgłaszania przez Wykonawców zastrzeżeń co do kompletności dokumentacji przetargowej oraz nie będzie miało wpływu na przebieg procesu budowlanego oraz wysokość wynagrodzenia umownego.

5. Informacje dodatkowe:
 1) Zagospodarowanie terenu:
    Stan istniejący - teren wraz z budynkami:
Szpital Powiatowy w Więcborku zlokalizowany jest przy ul. Mickiewicza 26
z bezpośrednim wjazdem z dróg publicznych, na działkach gruntu oznaczonych ewidencyjnie nr 116/1, 121/1, obręb Więcbork, gmina Więcbork (własność NOVUM- MED), oraz nr 142, 690/3, 691/1, obręb Więcbork, gmina Więcbork (własność Powiatu Sępoleńskiego).
   Na terenie znajdują się następujące budynki:
1. budynek główny szpitala,
2. budynek Oddziału Pediatrycznego z Pododdziałem Niemowlęcym,
3. garaże dla karetek,
4. budynek agregatu prądotwórczego,
5. budynek prosektorium i magazynu odpadów medycznych,
6. budynek apteki i laboratorium,
7. budynek administracyjno-mieszkalny,
8. budynek transformatora (własność Enei)

 2) Budynek objęty przedmiotem zamówienia nie jest objęty ochroną konserwatorską.

3) W przypadku gdy Zamawiający nie otrzyma środków finansowych unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia na podstawie art. 93 ust 1a ustawy Pzp.

6.   Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie wszystkich robót budowlanych wynikających  z dokumentacji projektowej. Roboty muszą być prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną, pod stałym nadzorem osoby uprawnionej   do kierowania pracami budowlanymi oraz z zachowaniem stosownych przepisów bhp i p.poż. w zakresie wynikającym z prowadzonego rodzaju robót. Zamawiający nie ponosi  odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia powstałe przy wykonywaniu przedmiotu    zamówienia w miejscu prowadzonej inwestycji.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje ponadto wykonanie wszelkich prac pomocniczych
   i towarzyszących, niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, w  szczególności:
1. zabezpieczenie terenu, na którym prowadzone będą roboty (teren budowy),
2. obsługę geodezyjną w trakcie realizacji robót,
3. inwentaryzację geodezyjną powykonawczą,
4. uporządkowanie, uprzątnięcie i doprowadzenie do stanu pierwotnego po zakończeniu robót terenu, na którym prowadzone były roboty oraz sąsiednich posesji zanieczyszczonych w wyniku prowadzonych robót,
5. zgromadzenie i przekazanie Zamawiającemu najdalej w dniu odbioru końcowego robót kompletu dokumentów (w 1 kpl.) w wersji papierowej i elektronicznej, na który składać się będą: dokumentacja jakości wyrobów, dokumenty zaświadczające o dopuszczeniu do obrotu i stosowania użytych materiałów budowlanych oraz wbudowanych urządzeń i sprzętu, (certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, aprobaty techniczne i higieniczne, karty katalogowe, karty gwarancyjne, itp.), protokoły odbiorów robót zanikających oraz odbiorów częściowych robót; protokoły rozruchu oraz niezbędne zezwolenia dotyczące urządzeń i instalacji zamontowanych lub wykonanych w trakcie realizacji przedmiotu Umowy oraz zaświadczenia przeprowadzonych szkoleń.
1. Minimalny okres gwarancji na roboty budowlane wynosi 36 miesięcy.
2. Odpowiedzialność Wykonawcy :
1. organizacja, zabezpieczenie oraz zagospodarowanie zaplecza i placu budowy,
2. poniesienie ewentualnych kosztów wyłączeń i włączeń energii elektrycznej,
3. poniesienie kosztów zużycia energii elektrycznej, wody i odprowadzenia ścieków podczas wykonywanych prac budowlanych wg wskazań liczników, Wykonawca zobowiązany jest również do zabudowy rozdzielni budowlanej z pomiarem zużytej energii (licznik legalizowany) na swój koszt w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Wszelkie przerwy w dostawie energii elektrycznej będą uzgadniane wcześniej z Zamawiającym. W przypadku planowanej dłuższej przerwy w dostawie energii elektrycznej, zaburzającej funkcjonowanie szpitala, Wykonawca zapewni ciągłość dostarczenia energii elektrycznej do oddziałów./ działów szpitala z uwzględnieniem kuchni szpitalnej, poprzez zastosowanie obejścia lub agregatu prądotwórczego.
4. w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia mienia Zamawiającego podczas realizacji robót – naprawienie go i doprowadzenie do stanu pierwotnego,
5. transport materiałów na plac budowy na koszt Wykonawcy,
6. Wykonawca korzysta ze szlaku transportowego na terenie szpitalnym wskazanego przez Zamawiającego,
7. Wykonawca używa własnych urządzeń i narzędzi. Wykonawca realizuje usługę zakupionymi i dostarczonymi przez siebie materiałami w ilościach niezbędnych do wykonania zamówienia.
Wymagania dotyczące zatrudnienia na Umowę o pracę
Wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art.22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.) oraz sposób dokumentowania zatrudnienia tych osób i uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia przez Wykonawcę wymagań oraz sankcji z tytułu ich niespełnienia:
Zamawiający stosownie do art.29 ust.3a ustawy Prawo zamówień publicznych,
wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności w zakresie realizacji zamówienia:
- roboty betoniarskie - wykonanie ław i ścian fundamentowych,
- budowa ścian wewnętrznych i zewnętrznych,
- wykonanie elementów konstrukcyjnych,
- montaż stolarki okiennej i drzwiowej,
- roboty związane z wykonaniem podłoży i posadzek,
- roboty wykończeniowe - tynkowanie, malowanie, układanie glazury
  i terakoty,
- roboty elewacyjne,
- roboty elektryczne,
- roboty wodno-kanalizacyjne
jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.
W trakcie realizacji zamówienia (przez cały okres realizacji zamówienia)
Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec
Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę obowiązku
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane
w ppkt. a. Zamawiający uprawniony jest do żądania w szczególności:
- oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika
  na podstawie umowy o pracę,
- poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę
  zatrudnionego pracownika,
- innych dokumentów – zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę,
  w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę oraz zakres obowiązków
  pracownika.
Powyższe zapisy nie dotyczą osób pełniących samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie.
Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo naliczania Wykonawcy kar umownych,
a w przypadku dwukrotnego nie wywiązania się ze wskazanych obowiązków, niezależnie od prawa naliczenia kary umownej, również prawo odstąpienia od umowy, w przypadku niespełnienia wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych
Inne postanowienia:
Z uwagi na fakt, iż roboty będą prowadzone w obiekcie czynnym, wszelkie prace należy wykonywać w sposób niestwarzający zagrożenia dla osób przebywających w obiekcie.
W trakcie prowadzenia robót Wykonawca zobowiązany będzie do:
1. wykonania planu BIOZ,
2. zachowania bezpieczeństwa sanitarno – epidemiologicznego, przestrzegania zasad bezpieczeństwa epidemiologicznego związanego z pandemią COVID-19.
3. Wykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia w czynnym całodobowo szpitalu, który będzie nieprzerwanie udzielać świadczeń zdrowotnych podczas realizacji zadania. Wykonawca jest zobowiązany do takiej organizacji prac, by nie uniemożliwić lub poważnie utrudnić udzielanie świadczeń zdrowotnych przez Szpital (dany oddział).
   W tym celu Wykonawca uzgodni z Zamawiającym plan prac budowlanych w danym oddziale/dziale Szpitala,
4. prace szczególnie uciążliwe wykonywane za pomocą elektronarzędzi będą zgłaszane przez Wykonawcę celem uzgodnienia terminów i czasu ich realizacji,
5. Wykonawca musi uwzględnić oddzielenie miejsc wykonywania robót od ogólnodostępnych pomieszczeń tj. ciągów komunikacyjnych, części oddziałów, kuchni
   i innych, szczelnymi przegrodami,
6. prace mogą być prowadzone w godzinach od 7:00 do 20:00 w każdym dniu tygodnia,
7. dla prawidłowego i sprawnego prowadzenia inwestycji Zamawiający w uzgodnieniu
   z Wykonawcą będzie organizował obowiązkowe narady budowlane na terenie budowy.
1. Kolejność wykonywanych prac musi być ujęta w harmonogramie rzeczowo – finansowym, uzgodnionym i zatwierdzonym przez Zamawiającego, uwzględniającym i zapewniającym ciągłość pracy oddziałów/działów Szpitala.
2. Po dokonaniu demontażu istniejących elementów odzyskane materiały pozostają własnością Zamawiającego. Elementy wskazane przez Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest   wywieźć z terenu budowy i poddać utylizacji na własny koszt.
3. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia we własnym zakresie wywozu
   i zagospodarowania odpadów budowlanych. Po zakończeniu robót, przed ostatecznym odbiorem przez Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu budowy wraz z terenem przyległym i doprowadzenia ich do stanu jaki był przed rozpoczęciem robót.
4. Wybór materiałów i ich kolorystyka winny być uzgodnione i zatwierdzone przez Zamawiającego. Wszystkie materiały muszą posiadać odpowiednie atesty, deklaracje zgodności spełniające wymogi zastosowania w pomieszczeniach szpitalnych oraz muszą być uzgodnione z Zamawiającym.
5. Zamawiający informuje Wykonawcę, że posiada wdrożony system zarządzania (standardy akredytacyjne, Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia). Wykonawca zobowiązuje się do zapoznania ze standardami akredytacyjnymi obowiązującymi u Zamawiającego, a dotyczącymi przedmiotu zamówienia i zobowiązuje się do realizowania umowy z zachowaniem tych standardów.
6. Jeżeli w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, dokumentacji projektowej i wykonawczej, specyfikacji technicznej wykonania i robót budowlanych przy opisie przedmiotu zamówienia wskazana została nazwa producenta, znak towarowy, patent lub pochodzenie w stosunku do określonych materiałów, urządzeń, itp. Zamawiający wymaga, aby traktować takie wskazanie jako przykładowe i dopuszcza zastosowanie przy realizacji zamówienia materiałów, urządzeń, itp. równoważnych o parametrach nie gorszych niż wskazane przez Zamawiającego, które spełniają wymagania norm i przepisów oraz założone parametry projektowe. Użyte zwroty mają służyć jako rozeznanie dla Wykonawcy.

## § 4. Termin wykonania zamówienia
Wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi nie później niż do dnia: 31.05.2022 r.

## § 5. Warunki udziału w postępowaniu, podstawy wykluczenia
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1. nie podlegają wykluczeniu:
  1. w trybie art. 24 ust. 1 pkt. 12 – 23 Ustawy Prawo zamówień publicznych (pkt. 1 oświadczenia stanowiącego zał. nr 1 do SIWZ);
Z postępowania, na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 Ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wykluczy:
1. Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;
2. Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
1. o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1568 z póz. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1468 z póz. zm.),
2. o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia
   6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny,
3. skarbowe,
4. o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r.
   o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012r. poz. 769
   z póz. zm.);
1. Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 2 lit. a-d;
2. Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
3. Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;
4. Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd Zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
5. Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę
   w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
6. Wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;
7. Wykonawcę, który z innymi Wykonawcami zawarł porozumienie mające na  celu  zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu
   o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
8. Wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 358 z póz. zm.);
9. Wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
10. Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t. j. Dz. U. z 2019 r.	poz.369,1571,1667 z póz. zm.), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
  1. w trybie art. 24 ust. 5 pkt. 1 Ustawy Pzp, tj. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 Ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (t. jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 814 z póz. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (t. jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 498, 912, 1495, 1655) z póz zm. - (pkt. 2 oświadczenia stanowiącego zał. nr 1 do SIWZ);
  1. w trybie art. 24 ust. 5 pkt. 2 Ustawy Pzp, tj. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę, który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych - (pkt. 2 oświadczenia stanowiącego zał. nr 1 do SIWZ);
  2. w trybie art. 24 ust. 5 pkt. 4 Ustawy Pzp, tj. Zamawiający wykluczy
     z postępowania Wykonawcę, który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z Zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt. 1- 4 Ustawy Pzp, co doprowadziło do rozwiązania Umowy lub zasądzenia odszkodowania - (pkt. 2 oświadczenia stanowiącego zał. nr 1 do SIWZ);
Wykluczenie wykonawcy następuje:
1) w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a–c i pkt 14 Ustawy Pzp , gdy osoba, o której mowa w tych przepisach została skazana za przestępstwo wymienione w ust. 1 pkt 13 lit. a–c, jeżeli nie upłynęło 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia;
2) w przypadkach, o których mowa:
a) w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d i pkt 14, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach, została skazana za przestępstwo wymienione w ust. 1 pkt 13 lit. d,
b) w art. 24 ust. 1 pkt 15 jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia chyba, że w tym roku został określony inny okres wykluczenia lub od dnia w którym decyzja potwierdzająca zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia stała się ostateczna.
3) w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 18 i 20 lub ust. 5 pkt 2 i 4, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia;
4) w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 21, jeżeli nie upłynął okres, na jaki został prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
5) w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 22, jeżeli nie upłynął okres obowiązywania zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
  1. Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Realizacja przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej.
  1. Sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Wykonawca w celu spełnienia ww. warunku musi wykazać się:
dokumentem potwierdzającym, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności zgodnej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1.000.000,00 zł, bez ograniczeń takich jak franszyzy, integralne, redukcyjne i udziały własne.
  1. Zdolności technicznej lub zawodowej.
      Wykonawca w celu spełniania ww. warunku musi wykazać, że:
w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej jedną inwestycję polegającą na budowie, rozbudowie lub przebudowie budynku o wartości robót budowlanych minimum
 500 000 zł brutto dla jednej roboty, wraz z podaniem jej rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których robota ta została wykonana z załączeniem dowodu określającego, czy ta robota budowlana została wykonana należycie, w szczególności informacji o tym czy robota została wykonana zgodnie z przepisami prawa budowlanego
i prawidłowo ukończona.
U W A G A:
1.	W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt. 2.3. ppkt.1 – musi odpowiednio spełnić co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
2.	Wartości pieniężne wskazane w dokumentach złożonych w celu wykazania przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu jw., podane w walutach obcych, Wykonawca przeliczy na złote polskie wg średniego kursu walut NBP z dnia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.

 2)  dysponuje lub będzie dysponował osobami, które zamierza skierować do realizacji zamówienia
Zamawiający dopuści osoby, które pełniły funkcję Kierowników robót branżowych odpowiednio sanitarnych i elektrycznych przy robotach budowlanych gdzie kierownikiem budowy była inna osoba posiadająca uprawnienia konstrukcyjno-budowlane. Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia przez jedną osobę kilku wymienionych poniżej uprawnień.
   a) min. 1 osobą, której Wykonawca zamierza powierzyć pełnienie funkcji kierownika budowy,
       posiadającą:
- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia nabyte w innych niż Rzeczpospolita Polska państwach członkowskich Unii Europejskiej, państwach członkowskich Europejskiego porozumienia o wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Konfederacji Szwajcarskiej, zgodnie z art. 12a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z póżn. zm.). oraz Ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65),
- przynajmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku Kierownika budowy, w tym co najmniej pełnienie funkcji kierownika budowy przy jednej robocie budowlanej polegającej na budowie, rozbudowie lub modernizacji obiektu budowlanego,
  b) min. 1 osobą, której Wykonawca zamierza powierzyć pełnienie funkcji kierownika robót sanitarnych, posiadającą:
- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia nabyte w innych niż Rzeczpospolita Polska państwach członkowskich Unii Europejskiej, państwach członkowskich Europejskiego porozumienia o wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Konfederacji Szwajcarskiej, zgodnie z art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z póżn. zm.) oraz Ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65),
- minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika robót sanitarnych, w tym co najmniej pełnienie funkcji kierownika budowy przy jednej robocie budowlanej polegającej na budowie, rozbudowie lub modernizacji obiektu budowlanego,
c) min. 1 osobą, której Wykonawca zamierza powierzyć pełnienie funkcji kierownika robót elektrycznych, posiadającą:
- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia nabyte w innych niż Rzeczpospolita Polska państwach członkowskich Unii Europejskiej, państwach członkowskich Europejskiego porozumienia o wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Konfederacji Szwajcarskiej, zgodnie z art. 12a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z póżn. zm.) oraz Ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65),
- minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika robót elektrycznych, w tym co najmniej pełnienie funkcji kierownika budowy przy jednej robocie budowlanej polegającej na budowie, rozbudowie lub modernizacji obiektu budowlanego,

U W A G A:
1)	Zamawiający wymaga od Wykonawców wskazania w ofercie imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o doświadczeniu tych osób
2) W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt. 2.3 ppkt 2 lit. a-c – musi spełnić co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub łącznie ci Wykonawcy.

3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. Dopuszcza się na każdym etapie zamówienia zmianę podmiotu trzeciego, na którego zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polegał.
Treść dokumentu lub dokumentów mających potwierdzić, że Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz celem dokonania oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, powinna bezspornie i jednoznacznie wskazywać na:
1. zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
2. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,
3. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia,
4. czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
Zobowiązanie, o którym mowa w pkt. 3 należy złożyć w oryginale wraz z ofertą.

## § 6. Procedura odwrócona - Art. 24 aa Pzp.
1.	Na podstawie art. 24aa ust. 1 Ustawy Pzp, Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
2. Jeżeli Wykonawca, o którym mowa w ust. 1, uchyla się od zawarcia Umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, Zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.

## § 7. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia
1. W celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, wraz z ofertą należy przedłożyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu (załącznik nr 2 do SIWZ) oraz oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 3 do SIWZ).
1.1. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu – zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1.
1.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokument ten potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
2. Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych w postępowaniu przez Wykonawcę, na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 3 Ustawy Pzp, tj. w zakresie braku podstaw wykluczenia:
1. w trybie art. 24 ust. 1 pkt. 12 – 22 Ustawy Pzp – Zamawiający nie będzie wymagał przedkładania żadnych oświadczeń i dokumentów, z zastrzeżeniem postanowienia § 7 ust. 1 oraz art. 26 ust. 2f Ustawy Pzp (§ 7 ust. 7 SIWZ);
2. w trybie art. 24 ust. 5 pkt. 1 Ustawy Pzp - odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 Ustawy Pzp, z zastrzeżeniem postanowienia art. 26 ust. 6 Ustawy Pzp (§ 7 ust. 6 SIWZ).
3. w trybie art. 24 ust. 5 pkt. 2 Ustawy Pzp - Zamawiający nie będzie wymagał przedkładania żadnych oświadczeń i dokumentów, z zastrzeżeniem postanowienia § 7 ust. 1 oraz art. 26 ust. 2f Ustawy Pzp (§ 7 ust. 7 SIWZ);
4. w trybie art. 24 ust. 5 pkt. 4 Ustawy Pzp - Zamawiający nie będzie wymagał przedkładania żadnych oświadczeń i dokumentów, z zastrzeżeniem postanowienia § 7 ust. 1 oraz art. 26 ust. 2f Ustawy Pzp (§ 7 ust. 7 SIWZ).
3. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych w postępowaniu przez Wykonawcę na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 1 Ustawy Pzp, tj. w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w § 5 ust. 2 SIWZ:
określonych w ust. 2.3 pkt. 1 SIWZ, odpowiednio:
wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; załącznik nr 5 do SIWZ
1. określonych w ust. 2.3 pkt. 2 lit. a-c SIWZ - wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; - załącznik nr 6 do SIWZ
2. dokument potwierdzający,  że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności zgodnej z przedmiotem zamówienia zawierające OC deliktowe i OC kontraktowe, każde na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1.000.000,00 zł, bez ograniczeń takich jak franszyzy integralne, redukcyjne i udziały własne.
1. Wykonawca składa w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, ze powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji  w postępowaniu – wzór stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.
2. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia wymienionych dokumentów określonych w § 7 pkt. 2 i 3.
6. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 i 3 Ustawy Pzp, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu Ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570).
7. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
8. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 pkt. 1 Ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
9. Dokumenty podmiotów zagranicznych:
1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w § 7 ust. 2 pkt. 2 SIWZ, składa dokument wystawiony w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w pkt. 1, zastępuje się go dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt. 1 stosuje się.
3. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
4. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów wymaganych w niniejszym postępowaniu, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.
10. Inne dokumenty:
1. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy (załącznik nr 1 do SIWZ).
2. Harmonogram rzeczowo - finansowy realizacji przedmiotu zamówienia – złoży tylko wybrany Wykonawca na 7 dni przed podpisaniem umowy w uzgodnieniu i po akceptacji Zamawiającego.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez kilku Wykonawców - Wykonawca winien załączyć do oferty pełnomocnictwo podpisane przez wszystkie podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia, złożone w formie oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii.
4. W przypadku ustanowienia przez Wykonawcę pełnomocnika, do oferty należy załączyć oryginał udzielonego pełnomocnictwa lub notarialnie potwierdzoną jego kopię. Z treści pełnomocnictwa  musi jednoznacznie wynikać zakres umocowania do czynności związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności do podpisania i złożenia oferty.
11.Oświadczenia, o których mowa w SIWZ dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których  zdolnościach polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a Ustawy Pzp, składane są w oryginale. Dokumenty, o których mowa w SIWZ, inne niż oświadczenia, o których mowa w  zdaniu pierwszym, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
12.Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo Podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

## § 8. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.
2.  Postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w Ustawie, prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej.
3.  Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora
pocztowego w rozumieniu Ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (t, jedn. Dz. U.  z 2020 r. poz.1041), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. oświadczeniu  usług drogą elektroniczną (t. jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 344), z wyjątkiem przekazywania oferty, dla której wymagana jest forma pisemna oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawcę na potwierdzenie warunków udziału i braku podstaw do wykluczenia, które składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
Wszelkie pytania/wnioski dot. SIWZ należy kierować na adres: NOVUM-MED Sp. z o.o.,
89-410 Więcbork, ul. Mickiewicza 26 z dopiskiem: "Pytania do SIWZ
nr N-M.ZP/Rb/1/2020 – NOVUM-MED Sp. z o.o. w Więcborku" lub na faks:
52 3897 263 lub pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@szpital-wiecbork.pl
4. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz   informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w   rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
5.	Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak  nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o  wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
6.	Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosków, o którym mowa w ust. 5, lub dotyczy udzielonych  wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień, albo pozostawić wniosek bez rozpatrzenia.
7.	Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 5.
8.	Zamawiający jednocześnie przekaże treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim  Wykonawcom, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszcza ich  treść na stronie internetowej www.bip.szpital-wiecbork.pl
9.	W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę treści SIWZ Zamawiający udostępni na stronie    internetowej.
10.Jeśli zmiana treści SIWZ prowadzić będzie do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu     Zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.
11.W przypadku dokonywania zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych, Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli będzie to konieczne.
12.Jeżeli zmiana, o której mowa w ust. 11, będzie istotna, w szczególności dotyczyć będzie określenia przedmiotu, wielkości lub zakresu zamówienia, kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu lub sposobu oceny ich spełniania, Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach.
13.Zamawiający niezwłocznie po zamieszczeniu zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w  Biuletynie Zamówień Publicznych, zamieści informację o zmianach na stronie internetowej.
14.Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu  niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazał SIWZ oraz zamieści  informację na stronie internetowej, na której SIWZ została udostępniona. Postanowienia ust. 10 stosuje się odpowiednio.
15. Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:
1. Iwona Kornowska w zakresie proceduralnym
2. Sławomir Jaskulski w zakresie przedmiotu zamówienia

## § 9. Wymagania dotyczące wadium
1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 30.000,00 PLN (słownie złotych: trzydzieści  tysięcy 00/100).
   	Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert w formie dopuszczonej Ustawą Pzp (art. 45 ust. 6 Pzp) :
w formie pieniądza: przelewem na konto Bank Spółdzielczy Więcbork: - 10 8162 0003 0000 1414 2000 0010
Wadium musi znajdować się fizycznie na koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert lub w innych formach dopuszczonych Ustawą (poręczenia bankowe lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej; gwarancje bankowe; gwarancje ubezpieczeniowe; poręczenia, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt. 5 Ustawy Pzp) można złożyć w siedzibie NOVUM-MED Sp. z o.o. ul. Mickiewicza 26, 89-410 Więcbork, Sekretariat, (budynek Administracji) do upływu terminu składania ofert lub dołączyć do oferty.
    Ww. poręczenia i gwarancje muszą być wystawione na Zamawiającego, tj. NOVUM-MED Sp. z o.o. ul. Mickiewicza 26, 89-410 Więcbork, muszą być bezwarunkowe i płatne na pierwsze żądanie Zamawiającego zgodnie z przesłankami utraty wadium określonymi w art. 46 ust. 4a i ust. 5 Ustawy Pzp.
2. Utrata wadium:
 1) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 Ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.
2) Wykonawca, którego oferta została wybrana traci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego w przypadku, gdy:
  1. odmówi podpisania Umowy na warunkach określonych w ofercie,
  2. nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy,
  3. zawarcie Umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe
     z przyczyn  leżących po stronie Wykonawcy.
3. Przy wnoszeniu wadium Wykonawca winien powołać się na oznaczenie oferty podane
w § 11  ust.8.
4. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie je
w sposób  nieprawidłowy.
5. Wadium wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z Umowy rachunku bankowego, na którym będzie przechowywane, pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
6. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 pkt. 1.
7. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu Umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.
8. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
9. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono  wadium zgodnie z postanowieniami ust. 6, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez  Zamawiającego.

## § 10. Termin związania ofertą
1. Termin związania ofertą ustala się na 30 dni od upływu terminu składania ofert.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
4. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

## § 11. Opis sposobu przygotowywania ofert
      1. Wycenę ofertową zadania należy wykonać w oparciu o SIWZ z załącznikami oraz odpowiedzi Zamawiającego na ewentualne pytania do treści SIWZ stawiane przez Wykonawców w czasie trwania procedury przetargowej. Wykonawca musi uwzględnić w ofercie każdy element, który jest zasygnalizowany chociaż w jednym z wymienionych dokumentów.
      2. Oferta musi być złożona w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
      3. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
      4. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
      5. Oferta musi zawierać:
1. oświadczenia stanowiące odpowiednio załączniki nr 2 i 3 do SIWZ, o których mowa
   w § 7 ust. 1 SIWZ;
2. zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w § 5 ust. 2 pkt. 4) SIWZ – jeśli dotyczy;
3. dokumenty, o których mowa w § 7 ust. 10 - w zakresie w jakim dotyczą Wykonawcy
1. Dokumenty składające się na ofertę muszą być ze sobą powiązane w sposób trwały, uniemożliwiający wysunięcie się którejkolwiek kartki.
2. Informacje, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być one udostępniane osobom trzecim, muszą być oznaczone klauzulą: „Informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w   rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” i załączone do oferty jako odrębna część niezwiązana z ofertą w sposób trwały. Wykonawca musi wykazać, że zastrzeżone przez niego informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec  informacji, o których mowa w art. 86 ust.4 Ustawy Pzp.
3. Ofertę należy zamieścić w zamkniętej kopercie, zaadresowanej na Zamawiającego i oznaczonej:
    1) nazwą i adresem Wykonawcy;
   2) tytułem:

Oferta w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na
Wykonanie robót budowlanych przy realizacji inwestycji
pn. „Podniesienie jakości świadczonych usług poprzez rozbudowę, przebudowę
i doposażenie Szpitala Powiatowego im. dr A. Gacy i dr. J. Łaskiego NZOZ
w Więcborku”

Nie otwierać przed 04.09.2020 r. godz. 10.05

Oświadczenia i dokumenty składające się na ofertę muszą być poświadczone przez osobę  (osoby) uprawnioną do składania oświadczeń woli w zakresie praw
i obowiązków majątkowych odpowiednio Wykonawcy, Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia lub podmiotu innego, na zasobach którego Wykonawca polega celem spełnienia  warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z umocowaniem określonym w wypisie z  właściwego rejestru lub umowie spółki. W przypadku pełnomocnictwa, musi być ono  udzielone w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Z treści pełnomocnictwa musi  jednoznacznie wynikać zakres umocowania do czynności związanych z postępowaniem
o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności podpisania oferty i  jej złożenia. Pełnomocnictwo dla swojej ważności musi być złożone w oryginale lub  notarialnie poświadczonej kopii.
Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę:
1. za skuteczne wprowadzenie zmiany Zamawiający uzna - zmiany wprowadzone przed upływem terminu składania ofert, przez pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian
   w złożonej ofercie. Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane tak jak oferta. Dodatkowo opakowanie (koperta), w którym jest przekazywana zmieniona oferta należy opatrzyć napisem „ZMIANA OFERTY”.
2. za skuteczne wycofanie oferty Zamawiający uzna pisemne oświadczenie Wykonawcy
   o wycofaniu oferty, złożone przed upływem terminu składania ofert przez osobę umocowaną ze strony Wykonawcy do składania oświadczeń woli. Wycofanie oferty powinno być przygotowane, opakowane i zaadresowane tak jak oferta. Dodatkowo opakowanie (koperta), w którym jest przekazywane powiadomienie należy opatrzyć napisem „WYCOFANIE OFERTY”. W przypadku skutecznego wycofania oferty, Zamawiający zwróci ją Wykonawcy bez otwierania niezwłocznie po rozstrzygnięciu prowadzonego postępowania, przy czym oferta wycofana nie jest otwierana a zwrot dokonywany jest na adres umieszczony na zewnątrz opakowania oferty lub jest otwierana w celu ustalenia adresu zwrotu oferty.
Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę, która została złożona po terminie.

## § 12. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: NOVUM-MED Sp. z o.o. ul. Mickiewicza 26,  89-410 Więcbork, sekretariat (budynek D - Administracji).
2. Termin składania ofert upływa dnia 4 września 2020 r. o godz.10:00
3. Otwarcie ofert odbędzie się dnia 4 września 2020 r. o godz. 10:05 w siedzibie Zamawiającego jw., (sala konferencyjna – budynek główny szpitala).
4. Otwarcie ofert jest jawne.
5.  Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć
     na sfinansowanie zamówienia.
6.	Podczas otwarcia ofert zostaną odczytane nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców,
a także      informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji oraz warunków      płatności zawartych w ofertach.
7.  Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej www.bip.szpital-wiecbork.pl informacje  dotyczące:
 1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
 2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
 	3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych	w ofertach.

## § 13. Opis sposobu obliczenia ceny
1. Wykonawca określi cenę oferty brutto, która stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe za realizację całego przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownie
z dokładnością do grosza (do dwóch miejsc po przecinku).
2. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost z opisu przedmiotu zamówienia, jak również koszty nie ujęte bądź też wprost nie wynikające z opisu przedmiotu zamówienia, a bez których nie można prawidłowo wykonać zamówienia.
Wykonawca jest zobowiązany w cenie oferty uwzględnić także ewentualny koszt uzyskania wszelkich niezbędnych uzgodnień, opinii, warunków technicznych, obsługi serwisowej urządzeń na okres udzielonej przez Wykonawców gwarancji itd.
3. Jeżeli Wykonawca złoży ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający
w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania
u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
4. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy, wynikające ze złożonej oferty, może podlegać zmianom określonym w projekcie Umowy § 12 pkt.1 (załącznik nr 8 do SIWZ).

§ 14. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów
i sposobu oceny ofert
1. Przy ocenie złożonych ofert Zamawiający kierować się będzie następującymi kryteriami:

###### RODZAJ KRYTERIUM WAGA KRYTERIUM
1. Cena	60%
2. Gwarancja	40%
2. Kryterium „cena” rozpatrywane będzie na podstawie ceny podanej przez Wykonawcę w formularzu ofertowym – załącznik nr 1 SIWZ. Zamawiający zastosuje zaokrąglenie każdego wyniku do dwóch miejsc po przecinku.
3. Kryterium „Gwarancja” będzie rozpatrywane na podstawie okresu gwarancji jakości na roboty objęte przedmiotem zamówienia za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę w formularzu ofertowym – załącznik nr 1 SIWZ.
4. Ocena punktowa będzie dotyczyć wyłącznie ofert uznanych za ważne i niepodlegające odrzuceniu.
5. Sposób oceniania ofert:

a) kryterium „cena” rozpatrywane będzie na podstawie ceny ryczałtowej podanej przez Wykonawcę
      w formularzu ofertowym wg następującego wzór (C):

        najniższa oferowana cena
        spośród złożonych ofert
       C = ---------------------------------------- x 60
        cena oferty badanej

  Wykonawca w kryterium cena otrzyma max. 60 pkt.

  b) kryterium „gwarancja” rozpatrywane będzie na podstawie okresu gwarancji na roboty objęte
       przedmiotem zamówienia wg następującego wzór (G):

     okres gwarancji oferty badanej
        G = -------------------------------------------------------------------- x 40
        najdłuższy okres gwarancji spośród ocenianych ofert

Wykonawca w kryterium gwarancja otrzyma max. 40 pkt.

Do oceny ofert Zamawiający przyjmuje max. 60 miesięczną gwarancję (minimalny okres gwarancji to 36 miesięcy). W związku z powyższym udzielenie przyjętej przez Zamawiającego maksymalnej długości okresu gwarancji lub dłuższej, skutkować będzie przyznaniem maksymalnej liczby punktów w tym kryterium, tj. 40. Wpisanie dłuższego okresu gwarancji niż 60 m –cy nie spowoduje zwiększenia ilości punktów w tym kryterium i będzie wynosić 40 pkt. Pozostałe oferty otrzymają proporcjonalnie mniejszą liczbę punktów. Wykonawca określi gwarancję w pełnych miesiącach.

c) Łączny bilans punktowy uzyskany w kryteriach:

        C + G = ilość otrzymanych punktów

6. Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym
     w Ustawie i spełnia wymagania określone w SIWZ oraz została uznana za najkorzystniejszą.

## § 15. Badanie ofert - korekta omyłek
1. Zamawiający poprawia w ofercie:
1) oczywiste omyłki pisarskie;
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych	dokonanych poprawek;
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze Specyfikacją Istotnych Warunków	Zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty
- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
2. Jeżeli w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o poprawieniu omyłki, o której mowa w ust. 1 pkt. 3, Wykonawca nie zgodzi się na poprawienie tej omyłki, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 7 UPzp.
3. Uwagi:
1) Przez oczywistą omyłkę pisarską należy rozumieć widoczną, niezamierzoną	niedokładność, błąd pisarski, niezamierzone opuszczenie wyrazu lub jego części lub inną	podobną usterkę w tekście, niebudzącą wątpliwości w jaki sposób winna być ona	naprawiona,
2) Przez oczywistą omyłkę rachunkową należy rozumieć błędy w działaniach	arytmetycznych dokonywanych na składowych ceny.
3) Przez inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze Specyfikacją Istotnych	Warunków Zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty należy rozumieć	omyłki, w odniesieniu do których, czynności ich poprawy Zamawiający może dokonać	samodzielnie, bez udziału Wykonawcy w tej czynności.

## § 16. Informacja o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia Umowy w sprawie zamówienia publicznego
1. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o:
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo	miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności	Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo	zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy	złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną	punktację,
2) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,
3) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty,
a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 Ustawy Pzp, braku równoważności lub braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności,
 4) unieważnieniu postępowania,
   - podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
2. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 8 Ustawy Pzp, informacja, o której mowa w ust. 1 pkt. 2, zawiera wyjaśnienie powodów, dla których dowody przedstawione przez Wykonawcę, Zamawiający uznał za niewystarczające.
3.  Zamawiający udostępnia informacje, o których mowa w ust. 1 pkt. 1-3, na stronie  internetowej: www.szpital-wiecbork.pl.
5. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem Umowy
    zobowiązany jest:
1) wnieść zabezpieczenie należytego wykonania Umowy, o którym mowa w § 17;
2) przedłożyć Zamawiającemu, potwierdzoną za zgodność z oryginałem, kopię Umowy	regulującej współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie	zamówienia, jeżeli oferta wybrana jako najkorzystniejsza została złożona przez	Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
 3) przedłożyć Zamawiającemu, potwierdzoną za zgodność z oryginałem, kopię opłaconej	polisy (polis) potwierdzającą, że Wykonawca posiada:
1. aktualne ubezpieczenie w pełnym zakresie od odpowiedzialności cywilnej deliktowej
   z tytułu prowadzonej działalności zgodnej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 1.000.000,00 zł, bez ograniczeń takich jak franszyzy integralne, redukcyjne i udziały własne;
2. aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej kontraktowej z polisą odpowiedzialności cywilnej na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 1.000.000,00 zł, bez ograniczeń takich jak franszyzy integralne, redukcyjne i udziały własne;
 4) przedłożyć Zamawiającemu, potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie uprawnień
        budowlanych i zaświadczeń o przynależności wskazanych osób do właściwego
        samorządu zawodowego;
 5) harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji przedmiotu zamówienia – złoży tylko	wybrany Wykonawca na 7 dni przed podpisaniem umowy.
6. Zamawiający zawrze Umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 Ustawy Pzp, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
7. Zamawiający może zawrzeć Umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 6, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia:
  1) została złożona tylko jedna oferta;
2) upłynął termin do wniesienia odwołania na czynności Zamawiającego wymienione w art. 180 ust. 2 ustawy Pzp lub w następstwie jego wniesienia Krajowa Izba Odwoławcza ogłosiła wyrok lub kończące postępowanie odwoławcze.
8. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia Umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 Ustawy Pzp.

## § 17. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania Umowy
1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, do dnia podpisania Umowy, wniesie zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości stanowiącej 3 % ceny ofertowej, najpóźniej do dnia podpisania umowy.
2. Zabezpieczenie musi być wniesione w jednej lub kilku formach dopuszczonych Ustawą Pzp, zgodnie z art. 148 ust. 1, tj. w: pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej (z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 Ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. jedn. Dz. U. z 2018 poz. 110).
3.  Ww. poręczenia i gwarancje muszą być bezwarunkowe, płatne na pierwsze żądanie Zamawiającego oraz muszą zabezpieczyć pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, zgodnie z przesłanką art. 147 ust. 2 Ustawy Pzp.
4.  Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego.
5. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.
6. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 1 Ustawy Pzp.
7. W przypadku zmiany terminu końcowego wykonania przedmiotu Umowy, Wykonawca - jeśli wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w formie innej niż pieniądz, zobowiązany jest do przedłużenia jego ważności.
8.	W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.
9. Wypłata, o której mowa w ust. 5, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia. Przepis ust. 3 stosuje się.
10. Część zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w wysokości 70 % wartości całego zabezpieczenia zostanie zwolniona w ciągu 30 dni od dnia przekazania przez Wykonawcę zrealizowanego w całości przedmiotu zamówienia i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonany na podstawie bezusterkowego protokołu odbioru. Pozostała część zabezpieczenia, tj. 30 % ogólnej wartości zostanie zwolniona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady, tj. po upływie 5 lat licząc od dnia protokolarnego bezusterkowego odbioru końcowego robót.
11. Zabezpieczenie wniesione w formie pieniądza zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było przechowywane, pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.

## § 18. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej Umowy w sprawie zamówienia publicznego
1. Umowa zostanie zawarta na warunkach zawartych we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 8 do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
2. Zgodnie z art. 139 ust. 2 ustawy Pzp umowa zostanie zawarta w formie pisemnej.
3. Zgodnie z art. 144 Pzp. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, jeżeli wystąpi co najmniej jedna z wymienionych niżej okoliczności:
1) Zmiana stawki podatku od towarów i usług (VAT) prowadząca do zmiany ceny.
W sytuacji zmiany stawki podatku VAT, Wykonawca zawiadomi Zamawiającego
o zmianie stosownych przepisów oraz je wskaże.
2) Zmiana terminu realizacji robót wynikających z zaistnienia czynników uniemożliwiających realizację robót, takich jak zaistnienia siły wyższej.
3) Konieczność wprowadzenia zmian projektowych lub technologicznych,
4) Zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia.
5) Konieczność zastąpienia osób, które zostały wskazane w umowie.
6) Zamawiający otrzyma wytyczne lub zalecenia Instytucji, która przyznała środki na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia publicznego.
## § 19. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia
1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenie przez Zamawiającego przepisów ustawy PZP przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy PZP jak dla postępowania poniżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych w podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy PZP.
3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, od której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy (art. 180 ust. 1 ustawy)
4. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności ( art. 180 ust. 2 ustawy):
   a) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę;
   b) określenia warunków udziału w postępowaniu,
   c) wykluczenia odwołującego z postępowania o udziale zamówienia;
   d) odrzucenia oferty odwołującego,
   e) opisu przedmiotu zamówienia,
   f) wyboru najkorzystniejszej oferty.

# Rozdział II. Dodatkowe postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

## § 20. Opis części przedmiotu zamówienia
Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych.

## § 21. Określenie maksymalnej liczby wykonawców, z którymi Zamawiający zawrze Umowę ramową
Zamawiający nie przewiduje zawarcia Umowy ramowej.

## § 22. Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 Ustawy Pzp.
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 6 Ustawy Pzp.

## § 23. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

## § 24. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiającego
Adres strony internetowej: http: www.bip.szpital-wiecbork.pl
e-mail: sekretariat@szpital-wiecbork.pl

## § 25. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą, oraz informacja o zaliczkach
  1. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich.
  2. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

## § 26. Postanowienia dotyczące aukcji elektronicznej
Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

## § 27. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem
postanowień art. 93 ust. 4 Ustawy Pzp.

## § 28. Wymagania z art. 29 ust. 3a Ustawy Pzp.
Zgodnie z § 3 ust. 5 SIWZ.

## § 29. Wymagania z art. 29 ust. 4 ustawy Pzp.
Zamawiający nie określa żadnych wymagań w zakresie art. 29 ust. 4 Ustawy Pzp.

## § 30. Podwykonawstwo.
1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć
Podwykonawcom w formularzu OFERTA – załącznik nr 1 SIWZ
2. Zamawiający nie zastrzega na podstawie art. 36a ust. 2 pkt. 1 Ustawy Pzp, osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.
3. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonywania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w realizację robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych Podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych.
4. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się
w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
5. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć Umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej Umowy, przy czym Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie Umowy
o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem Umowy.
6.Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy przewidziany
w Umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.
7.	Zamawiający, w terminie 14 dni zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:
  1) niespełniającej wymagań określonych w SIWZ;
  2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 6.
8. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu Umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym zgodnie z ust. 7, uważa się za akceptację projektu Umowy przez Zamawiającego.
9. Zamawiający w terminie 30 dni zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do Umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 7.
10.Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym zgodnie z ust. 8, uważa się za akceptację Umowy przez Zamawiającego.
11. Zgodnie z art. 143b ust. 1 ustawy Pzp Wykonawca, podwykonawca lub dalszy wykonawca
zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane, jest zobowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane od przedłożenia zamawiającemu projektu umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane
przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej Umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia. (nowy zapis – zaakceptowany przez Mecenasa)
12.W przypadku, o którym mowa w ust. 11, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 6, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany Umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej, zgodnie z projektem Umowy – zał. nr 8 do SIWZ.
13. Postanowienia ust. 6 – 12 stosuje się odpowiednio do zmian tej Umowy o podwykonawstwo.
14.Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu wypełnia oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania - Załącznik nr 2 do SIWZ.
15.W przypadku nie złożenia informacji na temat podwykonawców, w załączniku Nr 1 do SIWZ Zamawiający uzna, że Wykonawca przy realizacji zamówienia nie będzie korzystał z podwykonawców.

## § 31. Standardy jakościowe, o których mowa w art. 91 ust. 2a Ustawy Pzp.
Przepisu art. 91 ust. 2a Ustawy Pzp w niniejszym postępowaniu nie ma zastosowania.
## § 32. Wymóg lub możliwość złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej w art. 10a ust. 2 Ustawy Pzp.
Nie dotyczy

## § 33. Liczba części zamówienia, na którą wykonawca może złożyć ofertę lub maksymalną liczbę części, na które zamówienie może zostać udzielone temu samemu Wykonawcy, oraz kryteria lub zasady, które będą miały zastosowanie do ustalenia, które części zamówienia zostaną udzielone jednemu Wykonawcy, w przypadku wyboru jego oferty w większej niż maksymalna liczbie części
Nie dotyczy

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Załącznik nr 1 do SIWZ
N-M.ZP/Rb/1/2020

Nazwa firmy Wyknawcy1) …………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

Siedziba Wykonawcy: kod pocztowy: …………………………. miejscowość: ……………..……..
ulica …………………………………, nr ………........., województwo …………………………….
REGON................................................, NIP .........................................., nr telfonu ………………,
nr fax……………………………, na który Zamawiający ma przesyłać korespondencję, adres poczty elektronicznej, na który Zamawiający ma przesyłać korespondencję: ……………………….

O F E R T A

Nawiązując do ogłoszenia o wszczęciu postępowania przetargowego w sprawie udzielenia
zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Wykonanie robót budowlanych przy realizacji inwestycji pn. „Podniesienie jakości świadczonych usług poprzez rozbudowę, przebudowę i doposażenie Szpitala Powiatowego im. dr A. Gacy i dr. J. Łaskiego NZOZ w Więcborku”
1. Oferujemy wykonanie zamówienia za cenę ryczałtową:

......................................................................... zł brutto

(słownie złotych: ...............................................................................................................................),
w tym:
……………………………………………… zł netto

(słownie złotych: ……………………………………………………………………..…………)

……………………………. VAT (23%)

(słownie złotych: ……………………………………………………………………..…………)

zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: do 31.05.2022 r.
2. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.
1) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, należy podać dane ustanowionego pełnomocnika zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Pzp.
4. Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności określone w projekcie Umowy (zał. nr 8 do SIWZ).
5. Oświadczamy, że w przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą, udzielimy 60 m-cy (5lat) rękojmi za wady fizyczne i …………..miesięcy gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia na warunkach określonych w § 7 pkt 2 i 3 projektu Umowy (zał. nr 8 do SIWZ).

6. Oświadczamy, że w przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą, przedmiot zamówienia
 zamierzamy realizować bez udziału podwykonawstwa / przy udziale podwykonawstwa, tj.

 ……………………………………………………………………………………………………,
 (należy podać firmę podwykonawcy / podwykonawców)
 w zakresie części zamówienia - ………………………………………………………………….

7. Oświadczamy, że wadium w kwocie: ................................................... zł (słownie złotych:……
…………………………………………………………………), wnieśliśmy dnia ……………….., w formie……………………………………………...........................................................................

Zwrotu wadium prosimy dokonać na rachunek bankowy:
…………………………………………….. ………………………………………………………

8. Składając ofertę informujemy, że wybór naszej oferty (właściwe zaznaczyć)
☐ będzie prowadzić
☐ nie będzie prowadzić
do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w zakresie obejmującym następujące usługi i/lub dostawy :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Wartość ( w kwocie netto ) ww. usług i/lub dostaw wynosi : ………………….………… zł
(nazwy (rodzaj) towarów lub usług, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego oraz ich wartość bez kwoty podatku, zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy Pzp).

Oświadczam/y, że jestem mikroprzedsiębiorcą bądź małym/średnim* przedsiębiorcą TAK NIE

Powyższe dane są wymagane wyłącznie do celów informacyjnych
Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych
i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.
Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.
Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.
Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

1. Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia mowy na warunkach w nim zawartych, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
2. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO2) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

2) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).
* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia oferty.
12. Załącznikami do niniejszej oferty są:

1) ..........................................................................................................................................
2) ..........................................................................................................................................
3) ..........................................................................................................................................
4) ..........................................................................................................................................
5) ..........................................................................................................................................

Żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji*) / wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania*):
l.p.	Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji	Strony w ofercie (wyrażone cyfrą)
		od

Uwaga:
*) tajemnicę przedsiębiorstwa stanowią nie ujawnione do publicznej wiadomości informacje
techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające
wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.
**) Wykonawca załączy niniejsze oświadczenie, tylko wówczas jeżeli uzna, iż któreś z informacji zawartych w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstw. Wykonawca nie może zastrzec
informacji, o których mowa w art. 86 ust.4 Pzp,
***) Wykonawca zobowiązany jest wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa.

........................................................................
(pieczęć i podpis osoby/osób uprawnionej)

…………………………………………, dnia ………………

Załącznik nr 2 do SIWZ

Zamawiający:
………………………………………………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres)
Wykonawca:
………………………………………………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
reprezentowany przez:
………………………………………………………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Wykonanie robót budowlanych przy realizacji inwestycji pn. „Podniesienie jakości świadczonych usług poprzez rozbudowę, przebudowę i doposażenie Szpitala Powiatowego im. dr A. Gacy i dr. J. Łaskiego NZOZ w Więcborku” nr N-M.ZP/Rb/1/2020 prowadzonego przez NOVUM-MED Sp. z o.o. w Więcborku oświadczam, co następuje:
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie
   art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.
2. [UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział wykluczenie wykonawcy z postępowania na podstawie ww. przepisu]
Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie
art. 24 ust. 5 pkt 1),2),4) ustawy Pzp .

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………
(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: ………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..…………………...........………………………………………………………………………………………………………………………

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………
(podpis)

[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp]
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami: ……………………………………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………
(podpis)

Załącznik nr 3 do SIWZ

Zamawiający:
…………………………………………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres)
Wykonawca:
…………………………………………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
reprezentowany przez:
…………………………………………………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Wykonanie robót budowlanych przy realizacji inwestycji pn. „Podniesienie jakości świadczonych usług poprzez rozbudowę, przebudowę i doposażenie Szpitala Powiatowego im. dr A. Gacy i dr. J. Łaskiego NZOZ
w Więcborku” nr N-M.ZP/Rb/1/2020 prowadzonego przez NOVUM-MED Sp. z o.o. w Więcborku oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w      …………..…………………………………………………..………………………………………….. (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………
(podpis)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w………………………………………………………...……….. (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu), polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: ……………………………………………………………………….
..……………………………………………………………………………………………………………….…………………………………….., w następującym zakresie: …………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………
(podpis)

   Załącznik Nr 4 do SIWZ

……………………….
Pieczęć Wykonawcy

OŚWIADCZENIE:

(w związku z art. 24 ust. 1 pkt. 23 Prawa zamówień publicznych)

Przystępując do postępowania o zamówienie publiczne na:
„Wykonanie robót budowlanych przy realizacji inwestycji pn. „ Podniesienie jakości świadczonych usług poprzez rozbudowę, przebudowę i doposażenie Szpitala Powiatowego im. dr A. Gacy i dr. J. Łaskiego NZOZ w Więcborku” nr N-M.ZP/Rb/1/2020 prowadzonego przez NOVUM-MED Sp. z o.o. w Więcborku

oświadczam, że Wykonawca, którego reprezentuję:
- należy do grupy kapitałowej1
lub
- nie należy do grupy kapitałowej2

................................................	.........................................
(miejsce i data wystawienia)	(podpis i pieczątka)

W przypadku informacji, że Wykonawca należy do grupy kapitałowej, należy załączyć Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.

1	przez Grupę kapitałową – według ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t. jedn. Dz.U. 2020 poz. 1076 ze zm.) – należy rozumieć wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę.
2 nie przynależy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t. jedn. Dz.U. 2020 poz. 1076 ze zm. ) z żadnym z wykonawców składających oferty w przedmiotowym postępowaniu.

UWAGA :
* wypełnić tylko tą część oświadczenie, która dotyczy Wykonawcy

N-M.ZP/Rb/1/2020	Załącznik nr 5 do SIWZ
Wykaz robót budowlanych

Nazwa i adres Wykonawcy:	Zamawiający :	NOVUM-MED Sp. z o.o.	        	 ul. Mickiewicza 26
………………	89-410 Więcbork

Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty

Lp.	Rodzaj roboty budowlanej	Wartość brutto / roboty budowlanej / w PLN	Data wykonania (zakończenia)	Miejsce wykonania	Podmiot, na rzecz którego robota została / wykonana

Do niniejszego wykazu dołączono dowody określające czy roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacje o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.

..............................., dn. .........................	...............................................................
Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka/pieczątki

N-M.ZP/Rb/1/2020	Załącznik nr 6 do SIWZ

Wykaz osób

Nazwa i adres wykonawcy:	Zamawiający :	NOVUM-MED Sp. z o.o.	        	ul. Mickiewicza 26
………………	89-410 Więcbork

Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi

Lp.	Imię i nazwisko	Wykształcenie	Rola w realizacji zamówienia	Posiadane / kwalifikacje / (uprawnienia, certyfikaty, szkolenia itp.)	Doświadczenie zawodowe (ogółem lat)	Podstawa dysponowania (np. umowa o pracę/umowa zlecenie/umowa o dzieło) *

..............................., dn. .........................
.......................................................................................................................................
Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki

* W przypadku korzystania z potencjału kadrowego innych podmiotów należy dołączyć pisemne zobowiązanie innych podmiotów lub inny dokument wykazujący i potwierdzający, że wykonawca jest uprawniony do dysponowania i będzie dysponował zasobami osób tych podmiotów przy wykonywaniu zamówieni

Załącznik nr 7 do SIWZ
Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: NOVUM-MED. Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 26, 89-410 Więcbork;
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Panią Ewą Kiestrzyn-Kobus, tel. 692 750 790, e-mail: sekretariat@szpital-wiecbork.pl*;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO – jako niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze na mocy przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na „Wykonanie robót budowlanych przy realizacji inwestycji pn. „Wykonanie robót budowlanych przy realizacji inwestycji pn. „ Podniesienie jakości świadczonych usług poprzez rozbudowę, przebudowę i doposażenie Szpitala Powiatowego im. dr A. Gacy i dr. J. Łaskiego NZOZ w Więcborku”.
4. W związku z przetwarzaniem danych w celu, o którym mowa w ust. 3, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
1. podmioty uprawnione do tego na podstawie przepisów prawa;
2. podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem są współadministratorami danych osobowych lub przetwarzają w imieniu Administratora dane osobowe, jako podmioty przetwarzające;
3. osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp.
1. Administrator nie ma zamiaru przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych/ma zamiar przekazać Pani/Pana dane osobowe do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej[1].
  [1] W takim przypadku należy udostępnić informacje o stwierdzeniu lub braku stwierdzenia przez Komisję odpowiedniego stopnia ochrony lub w przypadku przekazania, o którym mowa w art. 46, art. 47 lub art. 49 ust. 1 akapit drugi, wzmiankę o odpowiednich lub właściwych zabezpieczeniach oraz informację o sposobach uzyskania kopii tych zabezpieczeń lub o miejscu ich udostępnienia.
2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu określonego w ust. 3. Zgodnie z art. 97 ust. 1 Pzp zamawiający przechowuje protokół wraz z załącznikami przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w sposób gwarantujący jego nienaruszalność. Jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, zamawiający przechowuje umowę przez cały czas umowy. Ponadto dane osobowe będą przechowywane przez okres oraz w zakresie wymaganym przez ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 553 ze zm.), akty wykonawcze do tej ustawy oraz inne przepisy prawa.
3. W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu:
1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do otrzymania kopii danych podlegających przetwarzaniu, przy czym, gdyby wykonanie tego obowiązku przez Zamawiającego, wymagało niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od Pani/Pana, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podanie nazwy lub daty postępowania (zakończonego postępowania) o udzielenie zamówienia[2].
  [2] Zob. art. 8a ust. 2 oraz art. 97 ust. 1a ustawy Pzp.
2. prawo żądania sprostowania danych osobowych które są nieprawidłowe, a także prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych - przy czym skorzystanie przez Panią/Pana, z tego uprawnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp[3] ani naruszać integralności protokołu oraz jego załączników[4].
  [3] Zob. art. 8a ust. 3 ustawy Pzp.
  [4] Zob. art. 97 ust. 1b ustawy Pzp.
3. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w następujących przypadkach:
1. gdy kwestionuje Pani/Pan prawidłowość danych osobowych – na okres	pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,
2. jeżeli przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Pani/Pan sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystania,
3. Administrator nie potrzebuje już danych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Pani/Panu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
4. Jeżeli wniosła/wniósł Pani/Pan sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu
- przy czym, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu[5], a nadto od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku gdy wniesienie żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych spowoduje ograniczenie przetwarzania tych danych osobowych zawartych w protokole i załącznikach do protokołu, Zamawiający nie udostępnia tych danych zawartych w protokole i w załącznikach do protokołu, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO[6].
[5] Zob. art. 8a ust. 4 ustawy Pzp.
[6] Zob. art. 96 ust. 3b ustawy Pzp.
W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych nie przysługuje Pani/Panu:
1. prawo do usunięcia danych osobowych, gdyż na podstawie art. 17 ust. 3 lit. b), d) oraz e) RODO – prawo to nie ma zastosowania w związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym w ust. 3;
2. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 21 RODO, gdyż nie ma ono zastosowania, jeżeli podstawę prawną przetwarzania tych danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
3. prawa do przenoszenia danych na zasadach określonych w art. 20 RODO.
1. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, pod adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
2. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Niepodanie danych osobowych skutkuje konsekwencjami określonymi w przepisach Pzp, w szczególności wykluczeniem z postępowania o udzielenie zamówienia, w myśl art. 24 ust. 1 pkt 12 Pzp.
3. Nie podlega Pani/Pan decyzjom, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 RODO.

Zgodnie z treścią art. 8a ust. 2 -4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 1986), informujemy iż:
w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie
- żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.
- skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą.
- wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.

Załącznik nr 8 do SIWZ

UMOWA Nr ………………… - PROJEKT

zawarta dnia ……………… w ………………………..
pomiędzy:
NOVUM – MED Sp z o.o.
ul. Mickiewicza 26, 89-410 Więcbork
zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000220302
 NIP 504-000-89-67 REGON 093213663
      zwanym dalej Zamawiającym w imieniu i na rzecz którego działa :
Prezes Zarządu – Maria Kiełbasińska

a

…………………………………………………………………………………………………
zwanym dalej Wykonawcą

Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne na podstawie art. 39 Prawa zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego po dokonaniu przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy, zgodnie
z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. 2019.poz. 1843 ze zm.)

§ 1 Zakres umowy

1. W oparciu o przeprowadzony przetarg nieograniczony Zamawiający powierza,
   a Wykonawca przyjmuje do wykonania zgodnie z ofertą oraz specyfikacją istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami, zadanie pod nazwą: Wykonanie robót budowlanych przy realizacji inwestycji pn. „Podniesienie jakości świadczonych usług poprzez rozbudowę, przebudowę i doposażenie Szpitala Powiatowego im. dr A. Gacy i dr. J. Łaskiego NZOZ w Więcborku” (dalej zwane Przedmiotem zamówienia), dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś priorytetowa 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działania 6.1. Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Poddziałania 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną, Schemat: Inwestycje w zakresie opieki szpitalnej – szpitale powiatowe, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020,.
2. Przedmiot zamówienia, o którym mowa w ust. 1, obejmuje:
1. wykonanie robót budowlanych w Szpitalu Powiatowym
   im. dr Adama Gacy i dr Józefa Łaskiego w Więcborku na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej, wykonawczej oraz STWiOR, zgodnie ze szczegółowym harmonogramem rzeczowo – finansowym uzgodnionym i zatwierdzonym przez Zamawiającego;
2. przeprowadzenie prób, rozruchu technologicznego oraz wymaganych badań,
   a także przygotowanie dokumentów niezbędnych w celu przekazania do użytkowania obiektu powstałego w wyniku przeprowadzonych robót budowlanych;
3. przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej wraz z instrukcjami obsługi wszystkich zamontowanych
   w budynku urządzeń i wyposażenia, przeprowadzenie szkolenia personelu
   w zakresie obsługi i konserwacji wmontowanych urządzeń i instalacji;
4. uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie obiektów powstałych w wyniku przeprowadzonych robót budowlanych.
Zakres robót budowlanych, o których mowa w ust. 2 pkt 1 obejmuje:
1. przebudowę Oddziału Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego w istniejącej powierzchni z jednoczesnym powiększeniem
   o przestrzeń po byłej pralni,
2. budowę stacji zgazowania tlenu,
3. dostosowanie bocznej klatki schodowej od strony byłej pralni i kuchni
   w budynku głównym do przepisów ppoż,
4. wykonanie zaleceń ppoż. zgodnie z Postanowieniem WZ.5595.207.1.2019
   z dnia 28.06.2019 r. Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiej Straży
   Pożarnej,
5. wykonanie robót zewnętrznych związanych z zagospodarowaniem oraz
   uporządkowaniem terenu po zakończeniu prac.
Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie wszystkich robót budowlanych wynikających z opracowanej dokumentacji projektowej i wykonawczej. Roboty muszą być prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną, pod stałym nadzorem osoby uprawnionej do kierowania pracami budowlanymi oraz zachowaniem stosownych przepisów bhp i p.poż. w zakresie wynikającym
   z prowadzonego rodzaju robót. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia powstałe przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia
   w miejscu prowadzonej inwestycji.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje ponadto wykonanie wszelkich prac pomocniczych
   i towarzyszących niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia,
   w szczególności:
1. zabezpieczenie terenu, na którym prowadzone będą roboty (teren budowy);
2. obsługę geodezyjną w trakcie realizacji robót,
3. inwentaryzację geodezyjną powykonawczą,
4. uporządkowanie, uprzątnięcie i doprowadzenie do stanu pierwotnego
   po zakończeniu robót terenu, na którym prowadzone były roboty oraz sąsiednich posesji zanieczyszczonych w wyniku prowadzonych robót,
5. zgromadzenie i przekazanie Zamawiającemu najdalej w dniu odbioru końcowego robót kompletu dokumentów (w 1 kpl.) w wersji papierowej
   i elektronicznej, na który składać się będą: dokumentacja jakości wyrobów dokumenty zaświadczające o dopuszczeniu do obrotu i stosowania użytych materiałów budowlanych oraz wbudowanych urządzeń / sprzętu, (certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, aprobaty techniczne i higieniczne, karty katalogowe, karty gwarancyjne, itp.), protokoły odbiorów robót zanikających oraz odbiorów częściowych robót; protokoły rozruchu oraz niezbędne zezwolenia dotyczące urządzeń i instalacji zamontowanych lub wykonanych w trakcie realizacji przedmiotu Umowy oraz zaświadczenia przeprowadzonych szkoleń.
Niezależnie od wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:
1. sporządzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego robót zatwierdzonego przez Zamawiającego na 7 dni przed podpisaniem umowy. Harmonogram musi uwzględniać sugestie Zamawiającego.
2. organizacji, zabezpieczenia i zagospodarowania zaplecza i placu budowy,
3. poniesienia ewentualnych kosztów wyłączeń i włączeń energii elektrycznej,
4. poniesienia kosztów zużycia energii elektrycznej, wody i odprowadzenia ścieków podczas wykonywanych prac budowlanych wg wskazań liczników,
   zobowiązany jest również do zabudowy rozdzielni budowlanej z pomiarem zużytej energii (licznik legalizowany) na swój koszt w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Wszelkie przerwy w dostawie energii elektrycznej będą uzgadniane wcześniej z Zamawiającym. W przypadku planowanej dłuższej przerwy w dostawie energii elektrycznej, zaburzającej funkcjonowanie szpitala, Wykonawca zapewni ciągłość dostarczenia energii elektrycznej do oddziałów/ działów szpitala z uwzględnieniem kuchni szpitalnej, poprzez zastosowanie obejścia lub agregatu prądotwórczego,
5. w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia mienia Zamawiającego podczas realizacji robót, ich części bądź urządzeń w toku realizacji naprawienie ich
   i doprowadzenie do stanu pierwotnego,
6. zachowania bezpieczeństwa sanitarno – epidemiologicznego, przestrzegania zasad bezpieczeństwa epidemiologicznego związanego z pandemią COVID-19,
1. transportu materiałów na plac budowy na swój koszt,
2. korzystania ze szlaku transportowego na terenie szpitalnym wskazanego przez Zamawiającego,
3. zapewnienia własnych urządzeń i narzędzi. Wykonawca realizuje usługę zakupionymi i dostarczonymi przez siebie materiałami w ilościach niezbędnych do wykonania Zamówienia,
4. zawarcia umowy ubezpieczenia OC deliktowej i kontraktowej od wszelkiego ryzyka związanego z realizacją przedmiotu umowy do dnia ukończenia robót
   i przedstawianie na każde wezwanie Zamawiającego aktualnego dokumentu potwierdzającego posiadanie ubezpieczenia (polisy) na kwotę nie mniejszą niż 1.000.000,00 zł (OC deliktowe) oraz nie mniejszą niż 1 000.000,00 zł (OC kontraktowe). W przypadku realizacji przedmiotu zamówienia przez Podwykonawców Wykonawca gwarantuje posiadanie odpowiednich umów ubezpieczenia w powyżej wskazanym zakresie. Gdy okres ubezpieczenia wynikający z dokumentów kończy się w trakcie obowiązywania niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany jest na 14 dni przed wygaśnięciem poprzednio dostarczonych polis przedłożyć Zamawiającemu nowe polisy ubezpieczeniowe.
1. Wykonawca odpowiada za działania osób, bądź podmiotów, którymi się posługuje przy realizacji niniejszego zamówienia, w tym także podmiotów profesjonalnych, jak za swoje własne działanie.
2. Przy wykonywaniu robót Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić, że roboty prowadzone będą w czynnym obiekcie szpitalnym, który na czas realizacji nie zostanie zamknięty i będzie funkcjonował w normalnym trybie. Wykonawca zobowiązany będzie do zabezpieczenia stref roboczych nie powodujących utrudnień pracy personelu i przebywających pacjentów. Wykonawca zobowiązany będzie również do:
1. Wydzielenia miejsca prowadzenia robót szczelnymi przegrodami tymczasowymi przed dostępem osób postronnych w celu wyeliminowania uciążliwości i zagrożeń epidemiologicznych.
2. Zabezpieczeń urządzeń, sprzętu, mebli i innych przedmiotów Zamawiającego, które nie zostały przez niego usunięte a mogą zostać uszkodzone w skutek prowadzonych robót,
3. Porządkowania bieżącego użytkowanych przez Zamawiającego pomieszczeń, w których będą prowadzone prace lub w których wystąpi jakakolwiek ingerencja Wykonawcy.
Prace mogą być prowadzone w godzinach od 7:00 do 20:00 w każdym dniu tygodnia.

§ 2 Termin wykonania umowy

1. Wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi w terminie do 31.05.2022 r.
Poszczególne etapy realizacji przedmiotu umowy następować będą zgodnie
z opracowanym i zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramem rzeczowo – finansowym zadania.
2. Termin wykonania umowy określony w ust. 1 oznacza ostateczne oddanie do użytku gotowego dzieła budowlanego wraz z przekazaniem Zamawiającemu wszelkich dokumentów odbiorowych oraz decyzji prawomocnej o uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie obiektu.
3. Termin wskazany w ust. 1 może ulec przesunięciu po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności, o czas opóźnienia w realizacji robót wynikły wskutek siły wyższej uniemożliwiającej rozpoczęcie bądź kontynuowanie robót, lub przerw w realizacji robót powstałych z przyczyn zależnych od Zamawiającego.
4. Przez siłę wyższą Strony rozumieją zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli Stron uniemożliwiające wykonanie umowy na stałe lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec, ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności.
5. W razie zaistnienia zdarzenia stanowiącego przypadek wystąpienia siły wyższej, Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie zawiadomić Zamawiającego (a następnie potwierdzić pisemnie) o rozpoczęciu okresu występowania siły wyższej w dniu zaistnienia zdarzenia stanowiącego przypadek siły wyższej.
6. W razie braku zawiadomienia w dniu zaistnienia zdarzenia stanowiącego przypadek siły wyższej nie będzie możliwe przesunięcie terminu wykonania umowy.
7. W razie wystąpienia przypadku siły wyższej data ustalona dla zakończenia robót będzie przesunięta o czas, w którym siła wyższa uniemożliwiła kontynuację robót pod warunkiem,
   że ma to bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu umowy o czym Strony zdecydują
   w protokole uzgodnień podpisanym przez przedstawiciela Wykonawcy oraz przedstawiciela Zamawiającego.
8. Ewentualne zmiany terminów następują wyłącznie w drodze aneksu do niniejszej umowy
   i podlegają regulacji dotyczącej zmian umowy.

§ 3 Obowiązki stron

1. Wszelkie prace i czynności składające się na przedmiot umowy należy wykonywać
   z należytą starannością, zgodnie z dokumentacją projektową, pozwoleniem na budowę, obowiązującymi polskimi normami i przepisami prawa, zasadami współczesnej wiedzy technicznej i uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji robót
2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za realizację przedmiotu umowy i w przypadku wykonania go niezgodnie z przepisami prawa lub uszkodzenia części obiektu jest zobowiązany do przywrócenia stanu pierwotnego i usunięcia wszelkich powstałych usterek na własny koszt.
3. W przypadku stwierdzenia, że prace wykonywane są niezgodnie z obowiązującymi przepisami Zamawiający może odmówić zapłaty i żądać ich ponownego wykonania lub odstąpić od umowy z winy Wykonawcy.
4. Zamawiający zobowiązuje się do przekazania Wykonawcy placu budowy w ciągu
   7 dni od podpisania umowy.
5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy z datą przejęcia placu budowy.
6. Zamawiający wskaże Wykonawcy osoby, które będą pełnić nadzór inwestorski..
7. Inspektorzy nadzoru działają w granicach umocowania określonego ustawą Prawo budowlane oraz odrębną umową.
8. Inspektor nadzoru nie ma prawa do zwolnienia Wykonawcy z wykonania jakichkolwiek zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.
9. Wykonawca ustanawia kierownika budowy – w osobie: __________________________.
10. Kierownik budowy jest zobowiązany do przebywania na terenie budowy
    w trakcie wykonywania prac, jak również na każde wezwanie Zamawiającego.
    W przypadku wystąpieniu awarii lub innego poważnego zdarzenia na terenie budowy, Kierownik budowy winien być do dyspozycji Zamawiającego
    (lub w kontakcie z Zamawiającym) w czasie nie dłuższym niż 4 godziny od chwili powiadomienia go o wystąpieniu awarii lub poważnego zdarzenia.

§ 4 Podwykonawstwo

1. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca części zamówienia zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.
2. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy części przedmiotu zamówienia .
3. Zamawiający, w terminie 14 dni, zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy
   o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:
1. niespełniającej wymagań określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia;
2. gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni.
1. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy
   o podwykonawstwo w terminie 14 dni, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.
2. Zamawiający, w terminie 30 dni, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy
   o podwykonawstwo w przypadkach, o których mowa w ust. 3.
3. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo
   w terminie 30 dni, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.
4. Zgodnie z art. 143b ust. 1 ustawy Pzp Wykonawca, podwykonawca lub dalszy wykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest zobowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane od przedłożenia zamawiającemu projektu umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej
   z projektem umowy. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną
   za zgodność z oryginałem kopię zawartej Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
5. W przypadku, o którym mowa w ust. 7, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 2 powyżej, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.
6. Przepisy ust. 1–8 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.
7. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zamówienia.
8. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 10, dotyczy wyłącznie należności powstałych
   po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo.
9. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
10. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 10 powyżej Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.
11. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 13, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:
1. nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo
2. złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo
3. dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.
1. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 10, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
2. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 10, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego.
3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, 7, 8 przedkładający może poświadczyć
   za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo.
4. Zlecenie wykonania robót Podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawców i jego pracowników w takim samym stopniu jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników.
5. Niezastosowanie się Wykonawcy do wymogów wynikających z zapisów niniejszego paragrafu upoważnia Zamawiającego do podjęcia wszelkich niezbędnych kroków w celu wyegzekwowania od Wykonawcy i wszystkich Podwykonawców powyższych ustaleń
   aż do odstąpienia od umowy z Wykonawcą z winy Wykonawcy włącznie.

§ 5 Wynagrodzenie i warunki płatności

      1. Strony ustalają, że obowiązującą je formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczałtowe
     netto : ________________ (słownie : ____________________________________),
     brutto : _____________________ zł. (słownie : _________________), w tym
     VAT 23 % ___________________ zł (słownie:____________________)
  1. Wynagrodzenie określone w ust. 1 stanowi pełne wynagrodzenie Wykonawcy za całkowite i kompletne wykonanie przedmiotu umowy z zachowaniem zgodności z wszystkimi postanowieniami SIWZ i umowy i obejmują łączną cenę robót i innych świadczeń, niezbędnych dla realizacji przedmiotu umowy wraz z wszystkimi kosztami towarzyszącymi. Zapłaty wynagrodzenia dokona NOVUM-MED Sp. z o.o..
1. Rozliczenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy zostanie dokonane
   na podstawie faktur VAT.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, będzie płatne w fakturach częściowych:
      1. faktury częściowe zostaną wystawione nie częściej niż 1 raz w miesiącu, o wartości nie mniejszej niż 10 000 zł brutto, na podstawie zaawansowania zakresu rzeczowego realizacji inwestycji, jednak nie więcej niż 10% wartości całkowitej inwestycji, rozliczonej wg. harmonogramu rzeczowo – finansowego i przedstawienia protokołu
         z odbioru częściowego robót zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru Budowlanego;
      2. faktura końcowa wystawiona zostanie po podpisaniu protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia i uzyskania prawomocnego pozwolenia na użytkowanie.
1. W przypadku stwierdzenia usterek, zobowiązuje się Wykonawcę do ich usunięcia
   w nieprzekraczalnym terminie do 30 dni kalendarzowych.
2. Jeśli Wykonawca będzie realizował roboty budowlane z pomocą Podwykonawców, do wystawionej faktury VAT załączy pisemne oświadczenia Podwykonawców o braku wymagalnych wierzytelności wobec Wykonawcy za wykonanie powierzonych robót budowlanych objętych niniejszą Umową oraz dokument przelewu wynagrodzenia.
3. Wykonawca przed wystawieniem faktur VAT, o których mowa powyżej, każdorazowo zobowiązany jest przedłożyć oświadczenie wszystkich Podwykonawców i dalszych Podwykonawców o  uregulowaniu względem nich wszystkich należności lub dowody dotyczące zapłaty  wynagrodzenia wszystkim Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom (jeżeli dotyczy). Ponadto Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć oświadczenie (wraz z wykazem wszystkich Podwykonawców i dalszych Podwykonawców) potwierdzające, że są to wszyscy Podwykonawcy i dalsi Podwykonawcy biorący udział w realizacji przedmiotu umowy.
4. Wykonawca będzie wystawiał faktury VAT z tytułu wykonania robót budowlanych na: NOVUM-MED Sp. z o.o. ul. Mickiewicza 26, 89-410 Więcbork, NIP 504-000-89-67.
5. Zapłata za wykonany przedmiot umowy nastąpi najpóźniej w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zmawiającego faktur Wykonawcy wraz z dokumentami rozliczeniowymi.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian dotyczących zasad wystawiania faktur, o których mowa w ust.4.
7. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie harmonogramu rzeczowo-finansowego, po wykonaniu i odbiorze robót w oparciu o faktury o których mowa w ust. 4 zgodnie z zaawansowaniem robót oraz fakturą końcową.
8. Końcowe rozliczenie przedmiotu umowy, nastąpi w oparciu o fakturę końcową po zakończeniu robót, na podstawie protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy
   i przedstawieniu wszystkich dokumentów, o których mowa w § 7 ust. 3, po przedstawieniu Zamawiającemu dokumentów rozliczeniowych pomiędzy Wykonawcą,
   a podwykonawcami, wskazujących na dokonanie przez Wykonawcę zapłaty należnego wynagrodzenia na rzecz podwykonawców w przypadku powierzenia im części przedmiotu umowy. Zapis niniejszy stosuje się odpowiednio w odniesieniu do dalszych Podwykonawców.
9. Wykonawca zobowiązuje się, że bez pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności:
  1. nie dokona cesji wierzytelności wynikających lub związanych z realizacją umowy,
  2. nie udzieli pełnomocnictwa do dochodzenia wierzytelności wynikających lub związanych z realizacją umowy na drodze sądowej lub pozasądowej, za wyjątkiem pełnomocnictwa dla radcy prawnego lub adwokata,
  3. nie zawrze umowy poręczenia dotyczącej wierzytelności wynikających lub związanych z realizacją niniejszej umowy.
Strony przewidują możliwość przesunięcia terminu zapłaty należności z tytułu wystawionej faktury VAT w przypadku gdy Urząd Marszałkowski spóźni się z wypłatą zaliczki z tytułu finansowania inwestycji objętej przedmiotem umowy, o ilość dni opóźnienia w przekazaniu środków finansowych.

§ 6 Odbiory
      1. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.
      2. W odbiorze uczestniczyć będą przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy, w tym: kierownik budowy, kierownicy robót, inspektorzy nadzoru, a w zależności od potrzeb także inspektor nadzoru autorskiego.
      3. Przedmiot niniejszej umowy zostanie przekazany Zamawiającemu do użytku w stanie gotowym po odbiorze końcowym przedmiotu umowy. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu najpóźniej do dnia odbioru, o którym mowa
         w ust. 1, kompletnej dokumentacji niezbędnej do odbioru końcowego w szczególności: atesty, certyfikaty, instrukcje obsługi, oryginał dziennika budowy, oświadczenie kierownika budowy, zgodne z art. 57 ustawy Prawo budowlane, dokumentację geodezyjną powykonawczą, dokumenty dot. ostatecznego rozliczenia się z podwykonawcami
         i dalszymi podwykonawcami oraz decyzje o udzieleniu pozwolenia na użytkowanie.
      4. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu zakończenie robót, kompletność i prawidłowość dokumentacji odbiorowej oraz gotowość do odbioru wpisem do dziennika budowy, potwierdzonym przez inspektorów nadzoru. Wykonawca poinformuje niezwłocznie Zamawiającego pisemnie o tym fakcie.
      5. Zamawiający wyznaczy termin odbioru końcowego do 14 dni licząc od dnia powiadomienia przez Wykonawcę.
      6. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem aż do czasu usunięcia tych wad.
      7. Istnienie wady powinno być stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu oględzin mających na celu jej stwierdzenie Zamawiający zawiadomi Wykonawcę na piśmie na
         7 dni przed dokonaniem oględzin chyba, że Strony umówią się inaczej.
      8. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad na swój koszt, bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.
      9. Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do usunięcia usterek i wad w ciągu dwóch dni roboczych od daty ich zgłoszenia przez Zamawiającego.
      10. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wystąpienia wad nie nadających się do usunięcia Zamawiający może: odstąpić od umowy albo żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.
      11. O fakcie usunięcia wad i usterek Wykonawca zawiadomi Zamawiającego żądając jednocześnie wyznaczenia terminu odbioru robót w zakresie uprzednio zakwestionowanym jako wadliwy.
      12. Zamawiający wyznacza pogwarancyjny odbiór robót po upływie terminu gwarancji ustalonego w umowie oraz termin na protokolarne stwierdzenie usunięcia wad po upływie okresu rękojmi.
      13. W razie stwierdzenia podczas odbioru pogwarancyjnego wad i usterek, Zamawiający wyznacza termin usunięcia tych wad, a obowiązek zawarty w ust. 9-12 stosuje się odpowiednio.

§ 7 Gwarancja i rękojmia

1.	Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że prace wykonane zostaną zgodnie
z postanowieniami niniejszej umowy, oraz są wolne od wad i usterek, wykonane zgodnie
       z obowiązującymi normami. Wykonawca gwarantuje, że wszystkie materiały dostarczone przez niego będą nowe, pełnej wartości handlowej i nadające się do użycia w celu im przeznaczonym.
2.	Na wykonany przedmiot umowy Wykonawca udziela gwarancji na okres _________ miesięcy, której bieg rozpocznie się dnia następnego po podpisaniu bezusterkowego protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy.
3.	Wykonawca udziela gwarancji na dostarczone urządzenia/sprzęt zgodnie z gwarancją udzieloną przez producenta urządzenia jednak na okres nie mniejszy niż _________ miesięcy licząc od daty bezusterkowego odbioru końcowego całego zadania objętego niniejszą umową.
4. W okresie gwarancji Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wszelkich usterek i wad
w terminie 7 dni roboczych od dnia powiadomienia Wykonawcy o ich powstaniu. Powiadomienie o stwierdzeniu usterki lub wady może zostać przekazane faksem, pocztą elektroniczną lub telefonicznie. Wykonawca jest zobowiązany do potwierdzenia przyjęcia powiadomienia o zgłoszeniu w czasie nie dłuższym niż 12 godzin od momentu jego przekazania. Powyższa sytuacja nie dotyczy awarii istotnych z punktu działania Szpitala.
5. W przypadku wystąpienia awarii istotnej z punktu działania Szpitala Wykonawca zobowiązuje się do przystąpienia do jej usunięcia i przywrócenia działania w terminie
12 godzin od chwili zgłoszenia przez Zamawiającego.
6.	W przypadku bezskutecznego upływu terminu usunięcia stwierdzonych usterek, wad
i awarii, Zamawiający ma prawo usunąć je we własnym zakresie lub zlecić ich usunięcie innemu pomiotowi, a kosztami obciążyć Wykonawcę bez utraty praw gwarancyjnych.
7.	Wykonawca oświadcza, że jest jedynym zobowiązanym do wykonania zobowiązań
z tytułu gwarancji jakości i rękojmi, w tym również za prace wykonane przez podwykonawców.
8.	Zamawiający z tytułu gwarancji jakości może żądać usunięcia wady lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad, jeżeli ujawniła się ona w czasie trwania gwarancji.
9.	Zamawiający z tytułu rękojmi może żądać niezależnie od uprawnień przysługujących mu na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego, usunięcia wady przez Wykonawcę lub może usunąć wady na koszt Wykonawcy. Na wykonane roboty budowlane, materiały oraz zamontowane instalacje, sprzęt i urządzenia określone w przedmiocie zamówienia Wykonawca udzieli rękojmi za wady fizyczne na okres 60 m-cy (5lat), licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego robót stwierdzającego brak wad.
10.	Wykonanie zobowiązań z tytułu gwarancji i rękojmi należy do przedmiotu umowy.
11.	Strony ustalają, że przeglądy gwarancyjne obejmujące roboty budowlane odbywać się będą raz do roku co 12 miesięcy, liczone od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy do dnia upływu okresu gwarancji. Ostatni przegląd odbędzie się na miesiąc przed upływem okresu gwarancji.
12. Strony ustalają że przeglądy serwisowe, gwarancyjne wszelkich instalacji, sprzętu itp. zainstalowane w ramach przedmiotu umowy odbywać się będą zgodnie z zaleceniami producenta i przepisami obowiązującego prawa na koszt Wykonawcy.
13.	Zamawiający może według swego wyboru, wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi albo gwarancji.
14.	Niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi i gwarancji Zamawiający może żądać naprawienia szkody poniesionej z powodu istnienia wady, chyba że szkoda jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności.
15.	O wykryciu wady Zamawiający zawiadomi na piśmie (za potwierdzeniem odbioru) Wykonawcę podając termin i miejsce oględzin z 3 dniowym wyprzedzeniem. Istnienie wady stwierdza się protokolarnie.
16.	W razie stwierdzenia w okresie rękojmi lub gwarancji jakości wad wykonanych robót, za które odpowiada Wykonawca, Zamawiający może żądać ich usunięcia przez Wykonawcę
w wyznaczonym przez siebie terminie. Usunięcie wad stwierdza Zamawiający.
- Jeżeli Wykonawca nie przystąpi w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego do usunięcia wad, albo jeżeli nie usunął w terminie wszystkich wad, Zamawiający może usunąć wady na koszt Wykonawcy.

§ 8 Kary umowne

1.	Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne w wysokości:
    1. 0,03% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia
       w wykonaniu przedmiotu umowy lub w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy,
    2. 0,03 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1, za każdy przypadek niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących prace polegające na bezpośrednim fizycznym wykonywaniu robót budowlanych,
    3. 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust.1, w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca,
    4. 10 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust.1, w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie.
2.	Zamawiający naliczy karę w wysokości 1500 zł za każdy dzień zwłoki w przypadku gdy Wykonawca nie dostarczy do siedziby Zamawiającego nowej polisy ubezpieczeniowej
w terminie wskazanym w § 1 ust. 4 pkt. 3 ppkt. i.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie Cywilnym w przypadku, gdy szkoda z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przekroczy kwotę kar umownych.
4.	Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć kwoty brutto z § 5 ust. 1
5.	Zamawiający w razie wystąpienia opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy zastrzega sobie prawo do wyznaczenia Wykonawcy dodatkowego terminu realizacji zamówienia nie rezygnując z kar umownych i odszkodowania.

§ 9 Odstąpienie od umowy

  - Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy z tego tytułu, w szczególności:
    1. w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach,
    2. gdy zostanie wszczęte postępowanie likwidacyjne Wykonawcy,
    3. gdy nastąpi rozwiązanie Wykonawcy,
    4. zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,
    5. Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie.
  - W przypadku określonych w ust. 1 Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy, zrealizowanej do czasu odstąpienia.
  - Odstąpienie od umowy powinno nastąpić pod rygorem nieważności w formie pisemnej
    i powinno zawierać uzasadnienie.
  - W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:
    1. w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wg stanu na dzień odstąpienia;
    2. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, która spowodowała odstąpienie od umowy.
  - Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni usunie z terenu budowy urządzenie zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione na koszt strony, która spowodowała odstąpienie od umowy.
  - W przypadku gdy Wykonawca odmawia sporządzenia inwentaryzacji robót w toku
    i rozliczenia robót Zamawiający wykona jednostronnie rozliczenie i inwentaryzację, którą przekaże do wiadomości Wykonawcy robót i która jest wiążąca dla Stron.

§ 10 Należyte wykonanie umowy

1. Zamawiający oświadcza, że Wykonawca przed zawarciem umowy wniósł na jego rzecz zabezpieczenie należytego wykonania umowy na zasadach określonych w przepisach ustawy Pzp na kwotę równą 3 % ceny ofertowej brutto
   w formie ………………………………………..
2. Beneficjentem zabezpieczenia należytego wykonania Umowy jest Zamawiający.
3. Koszty zabezpieczenia należytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
4. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby zabezpieczenie należytego wykonania umowy zachowało moc wiążącą w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rękojmi za Wady fizyczne.
5. Kwota w wysokości … (słownie: …) PLN stanowiąca 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zostanie zwrócona w terminie 30 dni od dnia odbioru końcowego robót.
6. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne, wynosząca 30% wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy, tj. … (słownie: …) PLN, zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie tego okresu.
7. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy na jedną lub kilka form, o których mowa w przepisach Pzp, pod warunkiem, że zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana
   z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.
8. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiającego
   i zachowuje swoją ważność na czas określony w Umowie.

§ 11 Zmiany umowy

1.	Zmiany treści niniejszej umowy wymagają pod rygorem nieważności zgody obu Stron
z zachowaniem formy pisemnej.
2.	Zgodnie z art. 144 Pzp. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, jeżeli wystąpi co najmniej jedna z wymienionych niżej okoliczności:
1) Zmiana stawki podatku od towarów i usług (VAT) prowadząca do zmiany ceny.
W sytuacji zmiany stawki podatku VAT, Wykonawca zawiadomi Zamawiającego
o zmianie stosownych przepisów oraz je wskaże.
2) Zmiana terminu realizacji robót wynikających z zaistnienia czynników uniemożliwiających realizację robót, takich jak zaistnienia siły wyższej.
3) Konieczność wprowadzenia zmian projektowych lub technologicznych,
4) Zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia.
5) Konieczność zastąpienia osób, które zostały wskazane w umowie.
6) Zamawiający otrzyma wytyczne lub zalecenia Instytucji, która przyznała środki na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia publicznego.
3.	Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia innych drobnych zmian
w postanowieniach niniejszej umowy, które nie prowadzą do rozszerzenia zakresu przedmiotu zamówienia w rozumieniu art. 140 ust. 1 ustawy PZP ani nie skutkują koniecznością zapłaty dodatkowego wynagrodzenia, z zastrzeżeniem zapisów § 13 zmiany terminu, jeżeli konieczność wprowadzenia tych zmian pojawi się dopiero w trakcie realizacji umowy i wynika z przyczyn niemożliwych do przewidzenia w momencie jej zawierania.
4. Nie stanowią zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Pzp zmiany danych związanych z obsługą administracyjno – organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego) oraz zmiany danych teleadresowych.
5.	Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia takiej zgody.

§ 12 Zmiana wynagrodzenia

Stosownie do treści art. 142 ust. 5 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1.

§ 13 Części składowe umowy

Strony uzgadniają, że w trakcie realizacji niniejszej Umowy poniższe dokumenty będą uważane za jej elementy ( tworzące niniejszą umowę ) oraz że będą interpretowane jako część Umowy:
1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami;
2. oferta Wykonawcy wraz z załącznikami.

§ 15 Środki prawne

1.	W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, aktów prawnych wydanych na jej podstawie, ustawy Prawo budowlane, Kodeksu cywilnego, a w sprawach procesowych przepisy Kodeksu postępowania cywilnego.
2.	Ewentualne spory wynikające z wykonania niniejszej umowy strony będą starały się rozstrzygnąć polubownie w terminie 7 dni roboczych. W przypadku nie rozstrzygnięcia sporu w tym terminie stronom przysługuje prawo skierowania sprawy na drogę sądową.
3.	Sądem właściwym miejscowo będzie sąd właściwy wg siedziby Zamawiającego.
4.	Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach – 2 dla Zamawiającego, 2 dla Wykonawcy,

§ 16
Obowiązki Wykonawcy wynikające z wdrożonego systemu zarządzania
            1. Zamawiający informuje Wykonawcę, że posiada wdrożony system zarządzania (standardy akredytacyjne, Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia).
            2. Wykonawca zobowiązuje się do zapoznania ze standardami akredytacyjnymi obowiązującymi u Zamawiającego, a dotyczącymi przedmiotu zamówienia i zobowiązuje się do realizowania umowy z zachowaniem tych standardów.

W Y K O N A W C A: Z A M A W I A J Ą C Y: